**회 의 록**

1. **회의 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | Moya |
| 회의 명 | Ideation 회의 및 주제 선정 |
| 회의 일자 | 21.09.12.일 20:00 ~ 21:30 |
| 참가 인 | 유승완, 이권능, 김민수 |
| 기 타 | 21.09.16.목 1600 회의 예정 (오프라인) / 21.09.23.목 회의 예정 (온라인) |

**2. 회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | - **기획**  - **Ideation 회의** ✔  - **주제 선정** ✔  - 실시간 Q&A 서비스  - 채팅 기반, 옵션 - 비디오 콜, …  - **프로젝트 명 / 서버 명** ✔  - moya  - **임시 도메인** ✔  - <https://ding-co.topician.com/>  - **Use Case diagram** **(9월 16일)**  - 종이 -> draw.io  - **프로젝트 진행 방향성**  - 역할 분담  - 승완님 (Infra 설계)  - 권능님, 민수님 (DB 설계)  - **화면 설계 (9월 16일)**  - hand sketch  - **인프라 설계 및 구축 [승완님]**  - OCP (Oracle Cloud Platform)  - 2대 (웹 서버 / DB 서버)  - deployment diagram (시스템 아키텍쳐)  - **DB 설계 [권능님, 민수님]**  - class diagram  - EERD  - S/W 설계  - sequence diagram  - state diagram / flow chart |
| **기타사항** | **방향성**  - 하나의 작은 task (핵심 기능)를 같이 구현해 나가면서 + 코드 리뷰/공유  **일정**  - 21.09.16.목: use case diagram, 화면 설계  - **인프라 설계 (승완님)**, **DB 설계 (권능님, 민수님) // 다음 온라인 회의 전까지 (23 목)**  - 구현 시작 (채팅 -> 실시간 회의 -> 확장) |