**회 의 록**

1. **회의 개요**

| 프로젝트 명 | Moya |
| --- | --- |
| 회의 명 | Infra 및 DB 설계 검토 및 프로젝트 기술 스택, 일정 토론 |
| 회의 일자 | 21.09.23 목 20:00 ~ 22:00 |
| 참가 인 | 유승완, 이권능, 김민수 |
| 기 타 | 21.09.28 화 16:00 ~ 18:00 |

**2. 회의 내용**

| **Title** | **Contents** |
| --- | --- |
| **회의내용**  **및**  **결과** | 1. Usecase Diagram 검토   - 채팅방 안에서 **화상통화를 선택적으로 할 수 있게** 구현하기로 결정하였습니다.  - **검토 완료**, Github에 commit, google drive update 예정입니다.  2. Gantt Chart 검토 (민수님)  - **이상 없음, 검토 완료하였습니다.**  3. 요구사항 정의서 검토 (권능님)  - **프로토타입 개발 식**으로 큰 틀을 잡고 sub 기능들을 추가하면서 detail을 붙일 것.  - 회원가입은 우선 **기본(Id, Password) 구현**하기로 결정하였습니다.  - 회원가입, 로그인은 **10월 중순**까지 구현할 것.  - 채팅 및 영상 구현은 **11월까지** 구현할 것.  4. 인프라 구축 + 시스템 아키텍쳐(deployment diagram) 검토 (승완님)  - **인프라 구축 이상 없음, 검토 완료하였습니다.**  - 시스템 아키텍쳐 **지속적으로 수정**하기로 하였습니다.  5. DB 설계 - 클래스 다이어그램 검토, 비교 후 통합 (민수님, 권능님)  - class diagram 참고만 하고 **지속적으로 수정하기로** 하였습니다.  - 바로 **erd**로 넘어가기로 결정하였습니다.  6. Technical Stack discussion  - 구현해가면서 **수시로 업데이트** 하기로 결정하였습니다.  7. Project Scheduling discussion  2021.09.28 15:30 ~  - **화면 설계**(PC / Mobile)  - **DB 설계** - **EERD**  **-** 화면 설계, DB 설계 당일날 **무조건** 끝낼 것  **2021.09.28 4차 회의전에** **화면 설계 개인적으로 만들어** 오기로 하였습니다.  전체적으로 개발 진행하면서 **지속적으로 수정하고 보완**하기로 하였습니다.  **개발 과정**   1. 로그인/회원가입 2. 채팅 3. WebRTC 4. 게시판 5. 관리자 |
| **기타사항** | * moya 임시 로고 완성, Github에 commit 예정입니다. * Zoom 강의 수강 체크리스트 마무리 하면 완료할 것. * Web Server 폴더 위치 /var/www/moya/index.html 입니다. |