**회 의 록**

1. **회의 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | Moya |
| 회의 명 | 프로젝트 상황 공유 및 스케줄 논의 |
| 회의 일자 | 21. 10. 05 (화) 16:30 ~ 18:00 |
| 참가 인 | 유승완, 김민수, 이권능 |
| 기 타 | 21. 10. 07 (목) 16:00 ~ 18:00 |

**2. 회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | 1. 프로젝트 진행 상황 및 이슈 공유  - 반응형 웹 앱 화면 디자인 검토 [PC/Mobile]  > 메인/로그인/회원 가입 + 관리 (권능님)  > 게시판 (민수님)  > 채팅 (승완님)   * socket.io, webRTC 는 다 같이 기능 구현 및 스터디 * socket.io 는 10월 까지, webRTC는 11월 까지 * 이 외에는 간단하게 코드 공유하는 정도로 진행 예정 * 이슈 생기면 즉각적으로 공유 * feature/login (권능님)   + semantic tag 활용해서 코드 리팩토링하면 좋을 것 같습니다. * feature/board (민수님)   + component 기반으로 HTML/CSS 구현하셨습니다. * feature/chat (승완님)   + CSS 지식이 많이 부족하다는 걸 깨달았습니다.   2. Pair Programming   * 구현 같이 하면서 discussion * 서로 논의하면서 지식 공유   3. 프로젝트 진행 Discussion  - 다음 회의 전까지 각자 할 일 논의   * 현재 프로젝트 진행 상황을 모든 팀원이 알 수 있게 논의, 개발 방식에 대한 의견 공유   4. 프로젝트 템플릿 공유   * UI-UX 표준 정해야 할 필요성을 느낌 * CSS 스타일링 할 때 Component 기반으로 분리하는 식으로 개발하기 (react 형식) * Bootstrap 을 기준으로 CSS 스타일링 예정입니다. |
| **기타사항** | - BootStrap 사용하기로 하였습니다. |