**회 의 록**

1. **회의 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | Moya |
| 회의 명 | 프로젝트 Discussion |
| 회의 일자 | 21.10.07 목 15:00 ~ 18:00 |
| 참가 인 | 유승완, 이권능, 김민수 |
| 기 타 | 21.10.12 화 16:00 회의 예정 (싹 캠퍼스) |

**2. 회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | **1. 프로젝트 진행 상황 및 이슈 공유**  - 프로젝트 구성 및 테크 스택  - Admin - JS, React, SASS, bootstrap 5, [PWA]  - Customer - TS, Next.js, Material UI, [Hybrid - RN]  - Admin 먼저 진행 후 Customer 진행  - (PWA, RN은 Admin, Customer 프로젝트 거의 완료하고 진행)  **2. 프로젝트 진행 Discussion**  - Admin 개발 프로세스  - Admin 컴포넌트 틀 잡기 (HTML, Bootstrap 5)  – 권능님 [다음 회의 전까지 완료해서 공유]  - 3명 모두 동시에 각자 파트 맡은 부분 기능 구현  (최대한 Bootstrap 5 그대로와 JS 활용, node 연동 + EERD 변경 가능)  - 리액트 환경 구성 및 라우터 등 설정 (리액트로 컴포넌트 등 관리)  - 이후 함께 세부적 UI 디자인 커스터마이징 (총괄: 권능님)  (SASS 활용)  - 러닝 리액트 학습 체크리스트  - 1 ~ 3장 자율  - 4 ~ 12장 일주일 안으로 1회독 목표 |
| **기타사항** | 10/12 화 또는 10/19 화  - 팀 프로젝트 가이드 받을 수 있을 것으로 예상됨. |