**회 의 록**

1. **회의 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | Moya |
| 회의 명 | 프로젝트 Discussion |
| 회의 일자 | 21.10.16 토 20:00 ~ 22:00 |
| 참가 인 | 유승완, 이권능, 김민수 |
| 기 타 | 21.10.19 화 16:00 회의 예정 (오프라인 회의) |

**2. 회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | 1. 프로젝트 진행 상황 및 이슈 공유   - 컴포넌트 기능 구현 리뷰  - 권능님 : node는 아직 구현 x, 리액트 컴포넌트 구현 진행중  - 승완님 : 채팅 CRD 만 간단하게 구현  - 민수님 : 개인 사정으로 진행 x  2. 프로젝트 진행 Discussion  - 프로젝트 방향성에 대한 의문, admin, customer 다른 기술 스택을 사용하는 것이 맞는지.  - 우선 JS, React, Bootstrap 으로 customer 바로 진행하기로 결정.  3. 프로젝트 Task  4. 기타 계획 수정  - React 체크리스트 10월까지  - TypeScript 체크리스트 제거  - Admin, Customer 스택 통일, JS, React, Bootstrap, SCSS |
| **기타사항** | - 다음 회의까지 본인이 맡은 역할 관련된 기능들 자유롭게 구현해보기 |