**회 의 록**

1. **회의 개요**

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | Moya |
| 회의 명 | 프로젝트 Discussion |
| 회의 일자 | 21. 11. 02. 화 16:00 ~ 18:00 |
| 참가 인 | 유승완, 이권능, 김민수 |
| 기 타 | 21. 11. 05. 금 21:00 ~ 22:00 (1h) |

**2. 회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | 1. 프로젝트 진행 상황 및 이슈 공유   - Customer 프로젝트 세팅 체크  - Setup issue check : ‘swc failed to load prettier.’  - Admin 프로젝트 세팅 체크  2. 프로젝트 진행 Discussion  - Customer Project 구현 시작  - API 서버 구축 (각자 파트)  개발 process : client 화면단 먼저 개발  스케쥴  11월 - 1주차 : client 화면 구현  - 2, 3주차 : Login/ Regist  Board List / Create  Chat List / Chat Room  - 4주차 : Main  Post / Comment  WebRTC  12월 - 1주차 : 배포 ( Customer )  - 2주차 : 프로젝트 마무리    Admin 프로젝트는 일단 보류하는 것으로, 상황보고 결정  API 서버는 Github으로 배포 예정  공통 UI 컴포넌트  - <Header> logo (Moya) |
| **기타사항** |  |